Drezdenko 27.03.2009

Rada Miejska

w Drezdenku

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r.,

nr 25, poz.150 z późn. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Wykonując ten obowiązek opracowany został Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Drezdenko, który przyjęty został uchwałą nr XXX/213/04 Rady Miejskiej

z dnia 30.11.2004 r.

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi program ochrony środowiska powinien być aktualizowany co 4 lata. Co 2 lata organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania programu, który przedstawia Radzie.

Niniejszy dokument stanowi raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Drezdenko za rok 2007.

W programie ochrony środowiska dla miasta i gminy Drezdenko na lata 2004-2007 sformułowano cele rozwoju gminy tj: poprawa, a przynajmniej nie pogorszenie jakości powietrza, jakości wód, stanu powierzchni ziemi i gleb, gospodarki odpadami, poziomu natężenia hałasu, poziomu promieniowania niejonizującego, bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego. Zachowanie wartości przyrodniczych w ramach przestrzennej formy przyrody, gatunkowej ochrony roślin i zwierząt, ochrony indywidualnej. Racjonalna gospodarka energią, wodą, przestrzenią, surowcami. Promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z predyspozycjami środowiska. Promowanie i rozwijanie form najmniej oddziaływujących na środowisko.

Na bazie przyjętych priorytetów sformułowano plan operacyjny- listę przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2007.

Proponowane przedsięwzięcia zostały ujęte w tabelach:

1.Jakość wód i stosunki wodne

2.Powietrze atmosferyczne

3.Hałas

4.Przyroda i krajobraz

5.Gleby i lasy

6.Edukacja ekologiczna

Tabela poniżej przedstawia zestawienie planowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem powyższego podziału wraz z porównaniem przewidywanych i  rzeczywiście poniesionych kosztów oraz opis ich realizacji.

Jednocześnie  informuje Radę Miejską o przedsięwzięciach zrealizowanych w roku 2008.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jakość wód i stosunki wodne przedsięwzięcia pozainwestycyjne | 12.000 | - |
|  | 1. Stworzenie bazy danych i systemu wymiany informacji z zakresu gospodarki wodnej na obszarze powiatu | RZGW Urząd Marszałkowski WIOŚ, Urząd Wojewódzki , Starostwo |  |  |
|  | 2. Opracowanie programu likwidacji nieczynnych ujęć wody (w tym weryfikacja pozwoleń wodno- prawnych) | Starostwo WIOŚ |  |  |
|  | Nie realizowano w/w przedsięwzięć |

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Jakość wód i stosunki wodne przedsięwzięcia inwestycyjne | sumaryczny koszt w latach 2004-2007 13.349.000 | 1.666.619,00 |
|  | 1. Budowa, modernizacja i remonty ujęć wody i stacji uzdatniania | UMiG PGKiM |  |  |
|  | 2. Budowa, modernizacja i remonty sieci wodociągowych | UMiG PGKiM |  |  |
|  | 3. Budowa, modernizacja i remonty rurociągów tranzytowych | UMiG PGKiM |  |  |
|  | 4. Budowa, modernizacja i remonty oczyszczalni ścieków | UMiG |  |  |
|  | 5. Budowa, modernizacja i remonty sieci kanalizacyjnej | UMiG |  |  |
|  | 6. Budowa, modernizacja i remonty kanalizacji burzowej | UMiG |  |  |

Zadania inwestycyjne gminne

### Rok 2007

Wodociąg w miejscowości Kosin  długość 13690 mb wartość 1.440.000 zł

Wodociąg w miejscowości Gościm długość 5382 mb wartość 523 000 zł

Kanalizacja sanitarna Drezdenko-Północ (etap I) wartość 4.342.000 zł

- rurociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjny 3260,93 mb,

- rurociąg kanalizacji sanitarnej tłoczny- 3714,05 mb

- pompownie szt. 11

### Rok 2007-2008

Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Oś. Południe, ul. Południowa-Armii Krajowej – Okrężna i ulica Willowa – etap I

| Wyszczególnienie | Średnica | Ilośc wg kontraktu (mb) | Wykonano (mb) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
| kanalizacja deszczowa grawitacyjna | dn: 315 | 229 | 229 |  |
| -//- | dn: 250 | 1005 | 800 | 205 |
| -//- | dn: 200 | 251 |  | 251 |
| -//- | dn: 160 | 600 |  | 600 |
| kanalizacja sanitarna grawitacyjna | dn: 200 | 2078 | 1800 | 278 |
| -//- | dn: 160 | 400 |  | 400 |
| Kanalizacja sanitarna tłoczna | dn: 90 | 300 |  | 300 |
| wodociąg | dn: 110 | 1358 | 600 | 758 |
| -//- | dn: 90 | 326 | 150 | 176 |
| -//- | dn: 63 | 141 |  | 141 |
| -//- | dn: 32 | 26 |  | 26 |
| gazociąg | dn: 90 | 81 |  | 81 |
| -//- | dn: 40 | 58 |  | 58 |

- Wydatek na zadanie w roku 2007 – 428.654 zł

- Wydatek na zadanie w roku 2008 – 1.008.346 zł

Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-tego Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap I

| Wyszczególnienie | Średnica | Ilośc wg kontraktu (mb) | Wykonano (mb) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
| kanalizacja deszczowa grawitacyjna | dn: 400 | 292 |  |  |
| -//- | dn: 315 | 1757 | 757 | 1000 |
| -//- | dn: 250 | 75 |  | 75 |
| -//- | dn: 200 | 366 | 200 | 166 |
| kanalizacja deszczowa tłoczna | dn: 315 | 495 |  | 490 |
| kanalizacja sanitarna grawitacyjna | dn: 200 | 1435 |  | 1300 |
| -//- | dn: 160 | 71 |  | 71 |
| kanalizacja sanitarna tłoczna | dn: 90 | 30 |  |  |
| wodociąg | dn: 110 | 564 |  | 564 |

- Wydatek na zadanie w 2007 r. - 299.000 zł

- Wydatek na zadanie w 2008 r. - 955.794 zł

Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w miejscowości Trzebicz

| Wyszczególnienie | Średnica | Ilośc wg kontraktu (mb) | Wykonano (mb) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
| kanalizacja sanitarna grawitacyjna | dn: 200 | 5843 |  | 3220 |
| -//- | dn: 160 | 406 |  | 200 |
| kanalizacja sanitarna tłoczna | dn: 50 | 53 |  |  |
| -//- | dn: 90 | 1591 |  | 300 |
| kanalizacja deszczowa | dn: 200 | 53 |  |  |

- Wydatek na zadanie w roku 2007 - 3.314 zł

- Wydatek na zadanie w roku 2008 - 1.837.512 zł

# Budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową

| Wyszczególnienie | Średnica | Ilość wg kontraktu (mb/szt.) | Wykonano (mb/szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
| wodociąg | dn:160 | 2722 |  | 2722 |
| -//- | dn:110 | 2436 |  | 2436 |
| -//- | dn:32-63 | 2024 |  | 2024 |
| studnia |  | 1 |  | 1 |
| stacja uzdatniania |  | 1 |  | 1 |

- Wydatek na zadanie w roku 2007 – 3.151 zł

- Wydatek na zadanie w roku 2008 – 2.318.789 zł.

Wykaz prac wykonanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Drezdenku w latach 2007-2008

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Wykonanie 2007 r. | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaopatrzenie w wodę |  |  |
| 1. | Budowa, modernizacja i remonty ujęć wody i stacji uzdatniania | - dokumentacja na stację uzdatniania w Radowie, - monitoring ujęcia wody w Radowie, wodociągu miejskiego w Trzebiczu i Niegosławiu - budowa studni ujęcie Radowo | 64.000 zł 121.000 zł 60.000 zł |
| 2. | Budowa, modernizacja i remonty sieci wodociągowych | - wymiana sieci wodociągowej –teren miasta | 57.000 zł |
| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Wykonanie 2008 r. | Koszt |
| Gospodarka ściekowa |  |  |
| 1. | Budowa, modernizacja i remonty sieci kanalizacyjnej | - monitoring przepompowni Drezdenko | 21.000 zł |

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. | Powietrze atmosferyczne przedsięwzięcia inwestycyjne Transport drogowy | 30.000 | 4.146.778,50 |
|  | 1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej | UMiG |  |  |
|  | 2. Promowanie komunikacji zbiorowej szerszego wykorzystania kolei i dróg wodnych w transporcie pasażerskim i towarowym | Samorządy (Powiat i Gmina) |  |  |
|  | 3. Budowa ścieżek rowerowych | UMiG |  |  |

### Rok 2007

1.Budowa oświetlenia drogowego Gościm  wartość inwestycji 138.156,39zł

Słupy żelbet. ŻN12 szt.33, słupy SO0/Noc z fundamentami szt.6, Oprawa SGS 104/150 Malaga 2 szt.39, linia napowietrzna 1393,6m   kabel elektroenergetyczny 203m.

2.Budowa oświetlenia w Karwinie wartość 12.720,69zł

Linia kablowa 107m , słupy stalowe szt.3,  oprawy szt.3.

3. Budowa oświetlenia dz. Nr 135/2 ul. Podgórna w Drezdenku wartość 21.197,87zł

Linia kablowa 220m, słupy stalowe szt.3 oprawy szt.3

### Rok 2007

1.Modernizacja drogi rolniczej Czartowo-Marzenin wartość 169.292,69zł

Droga o nawierzchni asfaltowej o długości 1km i szer. 3,5m

2. Modernizacja drogi rolniczej  nr 110 w Drawinach wartość 137.191,38zł

Droga o nawierzchni tłuczniowej dł.1km i szer.3,5m

3.Modernizacja drogi rolniczej Duraczewo-Goszczanowo wartość 290.586,43zł

Nawierzchnia asfaltowa dł.1,8km i szer.3,5m

4.Modernizacja drogi rolniczej  nr 243 Goszczanowiec Zielątkowo wartość 129.544,48zł

Nawierzchnia tłuczniowa dł.1km szer. 3,5m

5.Modernizacja drogi rolniczej  nr 135 Marzenin wartość 93.657,84zł

Nawierzchnia z tłucznia dł.0,648km szer.3,5m

6.Modernizacja drogi rolniczej nr 157 Czartowo-Marzenin wartość 133.920,68

Nawierzchnia tłuczniowa dł.1km szer.3,5m

7.Budowa chodnika ul. Cicha w Drezdenku dz. 888/2 wartość 27.134,31

Chodnik z kostki  brukowej o powierzchni 292m2

8.Budowa ulicy Witosa w Drezdenku wartość 528.124,35zł

Droga o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej o dł. 240m, szer5m pow. 1224m2, chodniki  o szer. 1,5m dł. 354m , pow. 531m2. Kanalizacja burzowa dł 174m studnie rewizyjne, 7 szt. przyłącza dł.39m, wpusty uliczne 15 szt.

9.Budowa kanalizacji burzowej

– etap I w ciągu ul. Łąkowej, Szkolnej w Drezdenku wartość 432.460,27

Kolektor burzowy Ø500-338m, Ø400-170m, Ø315-20m, Ø250-6m, separator 1szt, studnie burzowe Ø1200 -26szt.nawierzchnia z polbruku 1018m2.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko – północ (etap I) wartość 56.202,80

Kanalizacja deszczowa 211,5m

11. Budowa kanalizacji burzowej – etap II ul. Pomorska, ul. Reymonta, ul. Szkolna oraz wymiana nawierzchni ul. Szkolna i Reymonta w Drezdenku wartość 938.764,34 zł.

Kanalizacja burzowa ul. Pomorska – rurociąg PVC fi 400-425m, fi 200-79m, wpusty uliczne 18 szt, ul. Reymonta rurociąg  PVC fi 315-14m, fi 200-7m, wpusty uliczne 2 szt. ul. Szkolna rurociąg PVC fi 400-60m, fi315-115m, fi 200-33m, wpusty  uliczne 7 szt. Nawierzchnia kostki betonowej polbruk  ul. Szkolna jezdnia 1140m2, chodnik -604m2, wjazdy-210m2. ul. Reymonta – jezdnia 567m2, chodnik 318m2, wjazdy – 75m2.

12. Budowa kanalizacji burzowej – wymiana nawierzchni etap III ul. Pomorska w Drezdenku wartość inwestycji 601.822,69

Nawierzchnia ulicy i chodników z kostki betonowej , powierzchnia jezdni 3.019m2, powierzchnia chodników 1711m2, powierzchnia wjazdów  510 m2

### Rok 2008

1.Modernizacja drogi rolniczej Lipno-Tuczępy  wartość 287.916,65zł

Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na długości 0,885 km i szerokości 3,5m

2.Modernizacja drogi rolniczej Modropole wartość 175.266,42zł

Wykonanie podbudowy z rumoszu asfaltowego o długości 1500km i szerokości 3,5m

3.Modernizacja drogi rolniczej Rąpin-Czartowo wartość 286.790,28zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1740km i szerokości 3,5m

4. Modernizacja drogi rolniczej nr 211 w Drawinach wartość 154.059,75

Nawierzchnia asfaltowa 0,277km szer.3m, chodnik 277m o szer. 1m

5.Budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Osiedle Piłsudskiego w Drezdenku

wartość 1.326.759,39zł.

Budowa ul. Orzeszkowej, Norwida, łącznik Norwida-Słoneczna, Dąbrowskiej Słoneczna, Dojazd do garaży, parking Słoneczna-Poznańska

Nadleśnictwo Smolarz w Kleśnie

### Rok 2007

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- 424000,70 zł

Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych- 12.000,59 zł

### Rok 2008

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- 34000,40 zł

Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych- 12000,68 zł

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. | Powietrze atmosferyczne przedsięwzięcia inwestycyjne- Mieszkalnictwo | 135000 | - |
|  | 1. Modernizacja systemu ogrzewania w gminie (wykorzystanie bardziej ekologicznych źródeł ciepła niż węgiel | UMiG |  |  |
|  | 2. Budowa kotłowni centralnych w gminach w oparciu o wykorzystanie biomasy | UMiG Inwesrorzy |  |  |
|  | Nie realizowano |

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | Hałas Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | 15.000 | - |
|  | Rozpoczęcie prac nad opracowaniem niezbędnych map akustycznych | Starosta WIOŚ |  |  |
|  | Nie realizowano |  |  |  |

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. | Hałas Przedsięwzięcia inwestycyjne | brak szacunkowych kosztów |  |
|  | Ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. infrastruktury drogowej: budowa obwodnic, poprawa nawierzchni dróg, optymalizacja płynności ruchu | UMiG |  |  |

### Rok 2007

1.Modernizacja drogi rolniczej Czartowo-Marzenin wartość 169.292,69zł

Droga o nawierzchni asfaltowej o długości 1km i szer. 3,5m

2. Modernizacja drogi rolniczej  nr 110 w Drawinach wartość 137.191,38zł

Droga o nawierzchni tłuczniowej dł.1km i szer.3,5m

3.Modernizacja drogi rolniczej Duraczewo-Goszczanowo wartość 290.586,43zł

Nawierzchnia asfaltowa dł.1,8km i szer.3,5m

4.Modernizacja drogi rolniczej  nr 243 Goszczanowiec Zielątkowo wartość 129.544,48zł

Nawierzchnia tłuczniowa dł.1km szer. 3,5m

5.Modernizacja drogi rolniczej  nr 135 Marzenin wartość 93.657,84zł

Nawierzchnia z tłucznia dł.0,648km szer.3,5m

6.Modernizacja drogi rolniczej nr 157 Czartowo-Marzenin wartość 133.920,68

Nawierzchnia tłuczniowa dł.1km szer.3,5m

7.Budowa chodnika ul. Cicha w Drezdenku dz. 888/2 wartość 27.134,31

Chodnik z kostki  brukowej o powierzchni 292m2

8.Budowa ulicy Witosa w Drezdenku wartość 528.124,35zł

Droga o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej o dł. 240m, szer5m pow. 1224m2, chodniki  o szer. 1,5m dł. 354m , pow. 531m2. Kanalizacja burzowa dł 174m studnie rewizyjne, 7 szt. przyłącza dł.39m, wpusty uliczne 15 szt.

Gmina przekazała darowiznę na rzecz Województwa Lubuskiego nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach: Niegosław, Klesno, Kosin, Osów, Drezdenko stanowiących drogi o powierzchni ogólnej 1.9641 ha z przeznaczeniem na realizację inwestycji tj. budowę obwodnicy miasta Drezdenka w ciągu dróg wojewódzkich nr 158 i 174.

Akt notarialny repertorium A nr 7095/2007 z dnia 14.09.2007 r.  Wartość darowizny-  294.615,00 zł.

Rok 2008

1.Modernizacja drogi rolniczej Lipno-Tuczępy  wartość 287.916,65zł

Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na długości 0,885 km i szerokości 3,5m

2.Modernizacja drogi rolniczej Modropole wartość 175.266,42zł

Wykonanie podbudowy z rumoszu asfaltowego o długości 1500km i szerokości 3,5m

3.Modernizacja drogi rolniczej Rąpin-Czartowo wartość 286.790,28zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1740km i szerokości 3,5m

4. Modernizacja drogi rolniczej nr 211 w Drawinach wartość 154.059,75

Nawierzchnia asfaltowa 0,277km szer.3m, chodnik 277m o szer. 1m

5.Budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Osiedle Piłsudskiego w Drezdenku

wartość 1.326.759,39zł.

Budowa ul. Orzeszkowej, Norwida, łącznik Norwida-Słoneczna, Dąbrowskiej Słoneczna, Dojazd do garaży, parking Słoneczna- Poznańska.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. | Przyroda i krajobraz Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | brak szacunkowych kosztów | - |
|  | Opracowanie ekofizjograficzne gminy z wykorzystaniem dokumentacji dot. inwentaryzacji przyrodniczej gminy | UMiG |  |  |
|  | Nie realizowano w 2007r . W 2004r wykonano opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Drezdenko |

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII. | Przyroda i krajobraz Przedsięwzięcia inwestycyjne | 30.000 |  |
|  | 1.Bieżąca realizacja ochrony czynnej w rezerwatach przyrody, parkach przyrody, parkach krajobrazowych, parkach narodowych (wynikające z planów ochrony) |  |  |  |
|  | 2. Realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody | Klub przyrodników |  |  |
|  | Podjęta została uchwała nr XII/081/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24.08.2007 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody tj. wydmy zlokalizowanej na południowym brzegu jeziora Łubowo, obręb Zagórze na działkach o nr ewid. 54/11, 54/13, 57/1, 57/2 57/3, 57/4 o łącznej powierzchni 15235 m2. Zadań z pkt. 2- nie realizowano |

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX. | Gleby i las Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | 30.000 | 14999,99 |
|  | Przygotowanie danych do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji terenów zdegradowanych wraz z opracowaniem programów ich rekultywacji | Starostwo- Gmina |  |  |
|  | W 2007 roku zlecono opracowanie dokumentacji na rekultywację gruntów o powierzchni 7,90 ha w Radowie- koszt 14999,99 zł |

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X. | Gleby i las Przedsięwzięcia inwestycyjne | 349.000 | 2.701.299,43 |
|  | 1. Porządkowanie systemów melioracyjnych | UMiG, LZMiUW |  |  |
|  | 2. Tworzenie nowych gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych | WODR,ODR, Rolnicy |  |  |
|  | 3. Zalesienie gruntów porolnych i gleb zdegradowanych | Ministerstwo RiRW, Ministerstwo Środowiska, Starostwo, Urząd Gminy, Lasy Państw., Właściciele gruntów |  |  |
|  | 4. Wzbogacanie składu gatunku sztucznych odnowień leśnych przy uwzględnieniu dostosowania do naturalnej mozajkowatości siedlisk | Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, Starostwo |  |  |
|  | Realizacja bieżących zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z potrzebami hodowlanymi | Lasy Państwowe |  |  |

# Konserwacja urządzeń melioracji wodnych

Na terenie gminy Drezdenko znajduje się 116,7 km cieków podstawowych w tym 15,8 km rzek oraz 27,3 km wałów p. powodziowych Noteci.

Powyższe urządzenia wodne są utrzymywane z budżetu Państwa.

Wykaz prac wykonanych przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

### Rok 2007

Wykonano konserwację 19,53 km rzek i kanałów ( rz. Miała , rz. Stara Noteć

k. Gościmka, k. Kostny k. Wierzbica)- koszt 188.422 zł.

Wycięto krzaki na odcinku wału o dł. 2,70 km- koszt 7000 zł.

W ramach programu „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej 2007” dokonano konserwacji

8,73 km kanałów koszt- 36.400 zł i 5,00 km wałów p. powodziowych-  koszt 8.800 zł.

### Rok 2008

Wykonano konserwację 31,91 km kanałów (Chełstnica, Człapia, Goszczanowski, Gościmka, Lubiatka, Niegosławka, Opaskowy Noteć i Rudawa)- koszt 172.287 zł.

Na terenie Gminy Drezdenko znajduje się 197,6 km rowów szczegółowych, które nie są utrzymywane przez zainteresowanych właścicieli gruntów odnoszących korzyści.

Prace wykonane przez Gminę Drezdenko w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych

Rok 2007

Wykonanie konserwacji rz. Noteć- koszt 28.272,04 zł

Usunięcie drzew z koryta Noteci- koszt 1030,29 zł

Remont przepustów w miejscowości Gościm- koszt 11.700 zł

Rok 2008

Konserwacja Noteci- koszt 28.272,04 zł

Naprawa przepustów melioracyjnych na terenie gminy Drezdenko- koszt 28.539,94 zł

Wycinka drzew, udrożnienie przepustów na terenie gminy Drezdenko- koszt 1324,80zł

# Gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne

Na terenie gminy Drezdenko istnieją gospodarstwa agroturystyczne tj:

Villa Drawa  Przeborowo 33

66-530 Drezdenko

Baza: pokoje z łazienkami- 20 miejsc

oferuje: całodzienne domowe wyżywienie, jazda konna, jazda bryczką, możliwość wypożyczenia rowerów, spływy kajakowe rzeką Drawą

Agroturystyka Włodzimierz Kujawski

Przeborowo 23, 66-530 Drezdenko

Baza: apartament (salon + sypialnia z łazienką) 2-4 osób,

Pokój 2- osobowy, kuchnia w pełni wyposażona

oferta: piesze i rowerowe szlaki turystyczne (rowery na miejscu), wędkowanie na stawach hodowlanych, jazda bryczką, jazda konno- wyjazdy w teren, spływy rzeką Drawą- jednodniowe, kilkudniowe.

Agroturystyka  Marek Paś

Przeborowo 30, 66-530 Drezdenko

Baza: 3 pokoje gościnne wraz z łazienkami dla 11 osób, posiłki regionalnej kuchni domowej,

oferta: wypożyczalnia kajaków i sprzętu wodnego wraz z przewozem i ich obsługą,

pole namiotowe nad Drawą, organizacja spływów kajakowych.

Agroturystyka Jadwiga Górska

Przeborowo 39

Baza: pokoje 2-3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, całodobowe wyżywienie, możliwość korzystania ze sprzętu turystycznego.

Oferta: rajdy konne, nauka jazdy konnej, jazda bryczką, wycieczki rowerowe i piesze (rowery na miejscu), spływy kajakowe rzeką Drawą, jedno lub kilkudniowe, wędkowanie na terenie gospodarstwa rybackiego we wsi Drawin, duże obszary leśne zapewniające obfite grzybobranie.

Gospodarstwo Agroturystyczne "STAJNIA NAD DRAWĄ"

Elżbieta i Kazimierz Borkowscy, Drawiny 55

Baza: pokoje 2 lub 3 osobowez łazienkami, aneks kuchenny, jadalnia oraz sala telewizyjna.

Oferta: domowe jedzenie, nauka jazdy konnej, przejażdżki bryczką, jazda po ujeżdżalni jak i w tereni, własna stajnia, łowienie ryb na przystani przylegającej do posesji, wycieczki piesze i rowerowe po okolicy.

Brak danych na temat gospodarstw ekologicznych.

Realizacja bieżących zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z potrzebami hodowlanymi Gmina Drezdenko

### Rok 2007

Przeprowadzenie pielęgnacji upraw leśnych pow. 0,34 ha obręb Radowo- koszt 175,10 zł

### Rok 2008

Przeprowadzenie pielęgnacja upraw leśnych pow. 0,34 ha obręb Radowo- koszt 327,42 zł

Wycinka drzewa w lesie komunalnym (obręb Drezdenko)- 203,30 zł

Nadleśnictwo Smolarz w Kleśnie

Rok 2007

Zalesianie gruntów porolnych i gleb zdegradowanych- kwota 2000 zł,

Realizacja bieżących zabiegów pielęgnacyjnych- zgodnie z planami ochrony lasów,

Oczyszczanie lasów ze śmieci, likwidacja dzikich wysypisk- 20.000 zł

Nadleśnictwo Karwin

W latach 2007-2008r. nie zalesiano gruntów porolnych.

Wzbogacenie składu gatunkowego sztucznych odnowień leśnych – wprowadzanie podszytów:

- 2007r. – 1,34 ha (koszt –ok. 7,5 tys. zł)

- 2008r. –   23 ha (koszt – ok. 14,8 tys. zł)

.Realizacja odnowień i zabiegów pielęgnacyjnych:

- 2007r.:

- odnowienia – 205 ha (koszt – ok. 368,6 tys. zł),

- zabiegi pielęgnacyjne (czyszczenia: wczesne, późne; trzebieże: wczesne, późne) – 1.772ha (koszt ogółem: 2022, 3 tys. zł),

- 2008r.:

- odnowienia - 298,16 ha (koszt – ok. 549,6 tys. zł)

- zabiegi pielęgnacyjne (czyszczenia: wczesne, późne; trzebieże: wczesne, późne) – 2330 ha (koszt ogółem – ok.1659, 4 tys. zł)

Ze względu na duży ruch turystyczny zadbano o odpowiednią infrastrukturę w postaci miejsc biwakowania, parkingów śródleśnych oraz miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych przy drogach publicznych. Na terenie gminy Drezdenko Nadleśnictwo Karwin posiada 6 miejsc postoju pojazdów i 2 miejsca biwakowania. W latach 2007-2008 Nadleśnictwo zatrudniło 21 osób, jako robotników pomocniczych (sezonowych) do prac związanych ze sprzątaniem śmieci przy drogach leśnych i publicznych. Koszt utrzymania za lata 2007-2008 wyniósł ok. 56 tys. zł. Koszt utrzymania miejsc postoju pojazdów wyniósł w 2007r. – ok. 8,6 tys. zł, 2008r. – ok.17,7 tys. zł ( w tym połowa to koszty sprzątania i wywozu śmieci).

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XI. | Edukacja ekologiczna Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | 136.000 | 150.658,45 |
|  | 1. Współpraca w przygotowaniu Powiatowych warsztatów roboczych dla młodzieży szkolnej nt. właściwej gospodarki odpadami, oszczędzania energii (1x w roku) | Ośrodki i centra EE, Starostwo, szkoły |  |  |
|  | 2. Organizacja wycieczek dla młodzieży szkolnej na oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, do zakładów przemysłowych itp. | Szkoły, UMiG, administratorzy obiektów |  |  |
|  | 3. Wspieranie programów edukacji ekologicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe, związki gmin (np. CZG-12) | Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo, UMiG |  |  |
|  | 4. Organizacja dla mieszkańców otwartych spotkań informacyjnych nt. stanu środowiska w powiecie i gminie i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony przez władze powiatowe i gminne oraz możliwościach indywidualnych działań każdego mieszkańca. Tematyka dopasowana do specyfiki powiatu, spotkania do 1x w roku, zaproszenie poprzez media | Urząd Marszałkowski, RCEE, Lokalne centra i ośrodki EE, Starostwo, UMiG |  |  |
|  | 5. Szkolenia rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, wdrażanie programu rolno- środowiskowego | Starostwo, UMiG |  |  |
|  | 6. Organizacja wycieczek dla mieszkańców województwa do PN i PK, połączonych z EE w oparciu o ścieżki edukacyjne | Dyrekcja PN i PK, ośrodki EE, Starostwo Powiatowe, UMiG |  |  |
|  | 7. Organizacja zajęć edukacyjnych, konferencji, szkoleń i seminariów przez Klub Przyrodników |  |  |  |
|  | 8. Wsparcie zielonych szkół organizowanych PK | Zarządy PK, szkoły |  |  |
|  | 9. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, konkursy, festyny ekologiczne | UMiG |  |  |

Dane z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach znajdujących się na terenie miasta i gminy Drezdenko- informacja z Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty

### Rok 2007

1. Wycieczki do:

- Zakładu Oczyszczania Ścieków w Drezdenku

- ujęcia wody w Radowie

2. Współpraca z Nadleśnictwem „Smolarz” w Kleśnie:

- spotkania z leśnikami i myśliwymi w szkole,

- akcja „Tworzymy ptasie stołówki”,

- święto „Hubertusa”,

- obchody „Dnia Ziemi”,

- wycieczki do „Leśnego Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego w Kleśnie,.

3. Projekt „Moja edukacja – moją szansą”, odbyły się zajęcia:

- wycieczki do rezerwatu „Jezioro Łubówko”,

- akcja z leśnikami „Ratujemy kasztanowce”,

- akcja „Sadzimy drzewa”,

- akcja „Dokarmiamy mieszkańców lasu”.

4. Sprzątanie świata.

5. Tydzień ekologiczny w szkole:

- konkurs plastyczny „Jestem częścią przyrody”,

- zbiórka kasztanów i żołędzi.

6. Wykonywanie tablic: „Nie zrywaj konwalii!”, „Nie niszcz drzew!” i umieszczanie ich

w lasach podczas wycieczek.

7. Pogadanki zapobiegania pożarom z pokazem działania samochodu patrolowo-gaśniczego.

8. Konkursy ekologiczne: „Dbamy o planetę Ziemię”.

9. Zajęcia edukacyjne:

- wycieczka do rezerwatu „ Jezioro Łubówko”,

- ścieżka edukacyjna „Arboretum”.

### Rok 2008

1. Wycieczki:

- do Zakładu Oczyszczania Ścieków w Drezdenku,

- na wysypisko śmieci w Kleśnie

2. Współpraca z organizacjami ekologicznymi „Klub Gaja”, organizowanie akcji:

- „Zbieraj makulaturę – ratuj konie”,

- „Święto Drzewa”,

- „Sprzątanie Świata”,

- „Zbieramy zużyte baterie”,

- konkurs przyrodniczo-plastyczny „Mój las”,

- konkurs ekologiczno-przyrodniczy kl I-III „Miłośnik Przyrody”.

3. Światowy Dzień Środowiska:

- konkurs plastyczny „Woda Źródłem życia”,

- quiz: „Czysta woda – czy to jest możliwe”,

- turniej wiedzy przyrodniczo-ekologicznej „Z przyrodą za Pan Brat”.

4. Ochrona ptaków- udział w akcji liczenia bocianów.

5. Dokarmianie ptaków w okresie zimowym.

6. Akcja edukacyjna: „Nie wypalaj traw wiosną”.

7. Akcja „Segregowanie śmieci” do pojemników oznakowanych.

8. Konkurs „Najgrubsze drzewo Gminy Drezdenko” organizowane przez Radę Miasta

9. Zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Karwin (leśnictwo Odyniec).

10. Konkurs „Mój las” organizowany przez Oddział Ligi Ochrony w Drezdenku.

11.Konkurs na najlepiej pracujące koło LOP.

Akcje ekologiczne zorganizowane przez Ligę Ochrony Przyrody

### Rok 2007

- Akcja dokarmiania ptaków w miesiącach grudzień, styczeń i luty

- Konkurs plastyczny „Mój Las”- miesiąc czerwiec.

- Wycieczka dla dzieci do Drawieńskiego Parku Narodowego

- Wycieczka Klubu Młodych przyrodników do miejscowości Kosinek

### Rok 2008

- Akcja dokarmiania ptaków w miesiącach grudzień, styczeń i luty- karmę dostarczyło Nadleśnictwo Smolarz

- Konkurs plastyczny „Mój Las”- miesiąc czerwiec.

- Wycieczka autokarowa dla dzieci do Drawieńskiego Parku Narodowego- miesiąc lipiec.

- Wycieczka do Rezerwatu Przyrody Łubówko.

Nadleśnictwo Smolarz w Kleśnie

Rok 2007

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży- koszt 45007 zł

Utrzymanie i prowadzenie Leśnego Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego przy N-ctwie- koszt

27.640 zł

Oczyszczanie lasów ze śmieci, likwidacja dzikich wysypisk- koszt 19.500zł

Rok 2008

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży- koszt 4100 zł

Utrzymanie i prowadzenie Leśnego Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego przy Nadleśnictwie- koszt 29.680 zł

Oczyszczanie lasów ze śmieci, likwidacja dzikich wysypisk- koszt 25.410 zł

Nadleśnictwo Karwin

W latach 2007-2008 frekwencja osób uczestniczących w pogadankach, prelekcjach, spotkaniach w lesie i na ścieżce wyniosła ok. 6 tys. osób. Koszty poniesione na edukację to 48 tys. zł (w tym 11 tys. zł ze środków budżetu państwa).

Gmina Drezdenko

Rok 2007

Zakup nagród dla dzieci i młodzieży na konkursy z zakresu edukacji  ochrony środowiska 6.798,97 zł

Rok 2008

Zakup nagród dla dzieci i młodzieży na konkursy z zakresu edukacji  ochrony środowiska 3.712,48 zł

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty [w zł] rok 2007 | Wykonanie [w zł] rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XII. | Edukacja ekologiczna Przedsięwzięcia inwestycyjne | 41.500 | - |
|  | Wsparcie publikacji materiałów informacyjnych nt. segregacji odpadów, oszczędzania energii itp. | Centra i ośrodki EE, CZG-12 |  |  |
|  | Wydawanie publikacji ekologicznych stałych | ZPN, ZPK, Nadleśnictwa, Starostwo, UMiG |  |  |
|  | Kontynuacja ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych w Parkach krajobrazowych, narodowych, w kompleksach leśnych | PN, PK, Nadleśnictwa |  |  |
|  | Nie realizowano |

# Stan powietrza atmosferycznego w Drezdenku w 2007 roku

W celu sprawdzenia dotrzymania standardów jakości powietrza i poprawności metody szacunkowej w 2007 roku przeprowadzono monitoring powietrza za pomocą stacji semimobilnej. Stacja semimobilna jest przewoźną stacją kontenerową wyposażoną w pięć analizatorów do pomiaru zanieczyszczeń powietrza i panel meteorologiczny do kontroli warunków pogodowych.

Stacja   zlokalizowana   była   w   południowo-zachodniej   części   Drezdenka,   na   terenie Przedszkola Miejskiego, przy ul. Ogrodowej. Cykl pomiarowy trwał od 24 stycznia 2007 roku do 1 stycznia 2008 roku.

Na stacji mierzono następujące parametry zanieczyszczeń powietrza:

- dwutlenek siarki,

- dwutlenek azotu,

- tlenki azotu,

- tlenek węgla,

- pył zawieszony PM 10,

- ozon.

Podstawę oceny jakości powietrza w Polsce stanowi dopuszczalny poziom substancji w powietrzu. Jego wartości dla poszczególnych substancji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). Rozporządzenie podaje osobne normy jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. Normy jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia obowiązują na obszarze całego kraju oraz, w przypadku niektórych

zanieczyszczeń, na obszarze ochrony uzdrowiskowej. Ze względu na ochronę roślin obowiązują one na obszarze całego kraju oraz, w przypadku niektórych zanieczyszczeń, na obszarze parków narodowych. Dla niektórych zanieczyszczeń wyżej wymienione rozporządzenie Ministra Środowiska dodatkowo podaje dopuszczalną częstość przekroczeń stężenia dopuszczalnego.

#### Normy jakości powietrza obowiązujące na terenie kraju ze wzglądu na ochroną zdrowia ludzi

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu [ug/m3] | Dopuszczalna częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowkalendarzowym | Margines tolerancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |
| Benzen | rok kalendarzowy | 5 | - | 3 |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 200 | 18 razy | 30 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 6 |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350 | 24 razy | 0 |
|  | 24 godziny | 125 od 01.01.2005 | 3 razy | 0 |
| Ołów | rok kalendarzowy | 0,5 | - | 0 |
| Ozon | 8 godzin* | 120 | 25 dni** od 01.01.2005 r. | 0 |
| Pył zawieszony PMIO | 24 godziny | 50 | 35 razy | 0 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 0 |
| Tlenek węgla | 8 godzin* | 10000 | - | 0 |

*   maksymalna średnia ośmiogodzinna  spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych

w ciągu doby

** liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu  ostatnich

3 lat

Omówienie wyników pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza

Jakość powietrza w Drezdenku w 2007 roku określono w oparciu o wyniki badań uzyskanych ze stacji semimobilnej pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp. i pomiarów manualnych wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną traktowanych jako dane uzupełniające.

| Powiat | Lokalizacja (miejscowość/ulica) | Metoda pomiaru | Rok | Zakres pomiarowy | Najmniejszy czas uśredniania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strzelecko- Drezdenecki | Drezdenko ul. Chrobrego | Pomiary manualne | 2007 | SO2 N02 | 24 h |
|  | Drezdenko ul. Ogrodowa | Pomiary automatyczne | 2007 | S02,N02,NOx, CO, PM 10, 03 | 30 min. |

## Dwutlenek siarki

Stężenie dwutlenku siarki kształtowało się na niskim poziomie. Stężenie średnioroczne wyniosło 0,6 ug/m przy ul. Chrobrego i 4,7 ug/m na ul. Ogrodowej. Dopuszczalny poziom stężeń (pod kątem ochrony zdrowia ludzi), zarówno 24-godzinnych (125 ug/m3),

jak i 1-godzinnych, nie został przekroczony w ciągu roku.

# Tlenki azotu

Stężenie średnioroczne NO2 także kształtowało się na niskim poziomie. Stężenie średnioroczne wyniosło 6,5 ug/m przy ul. Chrobrego i 11,4 ug/m na ul. Ogrodowej (28,5% wartości dopuszczalnej). Dopuszczalny poziom stężeń 1-godzinnych (200 ug/m3) nie został przekroczony w ciągu roku.

## Pyl zawieszony PM 10

Stężenie średnioroczne wyniosło 24,6 ug/m przy ul. Ogrodowej, co stanowi 61,5% wartości dopuszczalnej. Maksymalne stężenie 24-godzinne odnotowano 14 lutego 2007 roku i wyniosło ono 101,8 ug/m . Dopuszczalna częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24-godzinnych w roku kalendarzowym (35 razy) nie została przekroczona i wyniosła 25 razy.

Tlenek węgla

Stężenie 8-godzinne (kroczące) dopuszczalne nie zostało przekroczone. Maksymalne stężenie  8-godzinne  (kroczące)  wyniosło  3171,3   [ug/m ],  co  stanowi  31,8%  wartości dopuszczalnej.

Ozon

Stężenie 8-godzinne (kroczące) dopuszczalne zostało przetoczone, jednak dopuszczalna ilość przekroczeń w ciągu roku została dotrzymana i wyniosła 2. Maksymalne stężenie 8-godzinne (kroczące) wyniosło 162,5 [ug/m3], co stanowi 135,4% wartości dopuszczalnej.

## Podsumowanie

Stężenia zanieczyszczeń w Drezdenku kształtowały się na niskim poziomie, wyjątek stanowi pył zawieszony PM 10. Liczba przekroczeń stężeń 24-godzinnych wskazuje, iż w Drezdenku, tak jak w innych miastach, wzrasta stężenie tego zanieczyszczenia. Przyczyną tego wzrostu jest emisja z niskich źródeł komunalno - mieszkaniowych. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych, szczególnie inwersjach temperaturowych, następuje zatrzymywanie zanieczyszczeń pyłowych przy powierzchni ziemi.

Na podstawie uzyskanych wyników powiat strzelecko-drezdenecki zostanie zakwalifikowany do klasy A w ocenie rocznej ze względu na ochronę zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń (klasyfikacja ta nie wymusza opracowania w 2008 r. programu ochrony powietrza). Wyniki potwierdzają prawidłowość metody szacunkowej i wskazują tę metodę jako wystarczającą do wykonania oceny jakości powietrza.

## Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Średnioroczne zestawienie średnich wartości stężeń NO2, SO2 i pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w latach 2006-2008.

Pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wykonywane były na stanowisku pomiarowym mieszczącym się przy ul. B.Chrobrego 11 w Drezdenku (siedziba PSSE). Prowadzone były w oparciu o ,,Program monitoringu powietrza na obszarze województwa lubuskiego na rok 2006, 2007, 2008”. Metodami manualnymi oznaczano średniodobowe stężenia SO2, NO2 i pyłu zawieszonego.

- Dwutlenek azotu (NO2) – Zestawienie średnich wartości stężeń NO2 
w powietrzu atmosferycznym w latach 2006-2008.

| NO2 | 2006 r. | 2007r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 15,67 | 9,06 | 8,7 |
| II | 10,08 | 5,16 | 9,89 |
| III | 9,17 | 4,33 | 8,97 |
| IV | 8,48 | 4,68 | 6,37 |
| V | 5,3 | 5,1 | 6,23 |
| VI | 7,97 | 6,56 | 9,54 |
| VII | 7,18 | 6,02 | 6,47 |
| VIII | 6,94 | 7,78 | 4,93 |
| IX | 5,36 | 9,75 | 3,52 |
| X | 8,35 | 4,46 | 1,6 |
| XI | 11,28 | 7,88 | 4,25 |
| XII | 14,31 | 7 | 19,25 |

Tab. nr 1. Zestawienie średnich wartości NO2 w powietrzu atmosferycznym w latach 2006-2008

Rys. nr 1. Zestawienie średnich wartości NO2 w powietrzu atmosferycznym w latach

2006- 2008

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu są piece c.o. (spalanie gazu ziemnego) i komunikacja.

Średnioroczne stężenie NO2 w powietrzu atmosferycznym w roku 2008 wynosiło7,3 µg/m3 i jest wyższe od zanotowanego w roku 2007 (6,5 µg/m3 ).  Może to być spowodowane niższymi temperaturami w okresie zimowym w porównaniu z rokiem 2007.

W 2008 roku zanotowano w spadek stężenia NO2 w powietrzu atmosferycznym.
W wyniku przeprowadzonej kontroli tematycznej doraźnej przeprowadzonej
przez Pracowników WSSE w Gorzowie Wlkp. ustalono przyczyny spadku stężenia NO2
w powietrzu atmosferycznym. Po wykonaniu zaleceń pokontrolnych otrzymywane wyniki były prawidłowe.

- Dwutlenek siarki (SO2) – Zestawienie średnich wartości stężeń SO2 
w powietrzu atmosferycznym w latach 2006-2008.

| SO2 | 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 0,42 | 0,7 | 1,23 |
| II | 0,58 | 0,83 | 1,61 |
| III | 0,81 | 0,41 | 0,92 |
| IV | 0,47 | 0,68 | 0,63 |
| V | 0,66 | 0,416 | 0,53 |
| VI | 0,73 | 0,357 | 0,93 |
| VII | 4,93 | 0,683 | 0,5 |
| VIII | 0,4 | 0,43 | 0,63 |
| IX | 0,57 | 0,52 | 0,74 |
| X | 0,88 | 0,41 | 0,43 |
| XI | 0,78 | 0,76 | 0,65 |
| XII | 0,83 | 0,8 | 2,38 |

Tab. nr 2. Zestawienie średnich wartości stężeń SO2 w powietrzu atmosferycznym w latach 2006-2008

Rys. nr 2. Zestawienie średnich wartości stężeń SO2 w powietrzu atmosferycznym w latach 2006-2008

Średnioroczne stężenia SO2 w powietrzu atmosferycznym w roku 2008 wynosi 0,9 µg/m3 i jest wyższe od średniorocznego stężenia SO2 zanotowanego w roku 2007 (0,58 µg/m3). Może to być spowodowane niższymi temperaturami w okresie zimowym w porównaniu z rokiem ubiegłym, przez co zwiększa się imisja SO2 w powietrzu.

Największe średniomiesięczne stężenie SO2 w powietrzu atmosferycznym wystąpiło 
w pierwszych dwóch miesiącach 2008 roku ( styczeń 1,23µg/m3, luty 1,61µg/m3) 
oraz w miesiącu grudniu 2,38 µg/m3.

- Pył zawieszony – zestawienie średnich wartości stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w latach 2006-2008.

| pył zawieszony | 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 68,26 | 8,5 | 15,47 |
| II | 30,54 | 25,6 | 15,56 |
| III | 29,24 | 10,53 | 13,02 |
| IV | 14,25 | 3,6 | 5,5 |
| V | 5,3 | 1,8 | 2,37 |
| VI | 3,56 | 1,3 | 1,67 |
| VII | 2,87 | 1,3 | 1,3 |
| VIII | 3,09 | 2,6 | 1,95 |
| IX | 6,3 | 4,1 | 5,88 |
| X | 14,34 | 3,8 | 7,11 |
| XI | 28,26 | 16,0 | 25,2 |
| XII | 25,77 | 11,4 | 50,42 |

Tab. nr 3. Zestawienie średnich wartości stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym

w latach 2006-2008

Rys. nr 3. Zestawienie średnich wartości stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w latach

2006-2008

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym są przede wszystkim:

- spalanie paliw stałych,

- istotny wpływ mają także źródła przemysłowe oraz wtórna emisja pyłów z podłoża.

Jak wynika z wykresu wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym występuje w okresie grzewczym.

Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w roku 2008 
w Drezdenku ( powiat strzelecko – drezdenecki) wyniosło 11,7 µg/m3 i jest wyższe 
od zanotowanego średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w roku 2007 (7,5 µg/m3).

# Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Stan środowiska w województwie lubuskim w 2007 r.

Monitoring rzek

W 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze kontynuował wdrażanie systemu monitoringu wód uwzględniającego  wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r). Badania jakości wód rzek prowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania wód powierzchniowych i podziemnych sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U.nr 32 poz. 284) -  rozporządzenie to utraciło moc obowiązywania z dniem 31.12.2004 r. w związku z tym służyło jedynie do orientacyjnej oceny jakości wód.

Wody powierzchniowe podzielone zostały na 5 klas czystości :

I klasa –wody bardzo dobrej jakości

II klasa- wody dobrej jakości

III klasa- wody zadowalającej jakości

IV klasa- wody niezadowalającej jakości

V klasa- wody złej jakości

Ocenę wyników badań rzeki Noteć w 2007 r. wykonano w ramach monitoringu diagnostycznego-  umożliwiającego ogólną ocenę stanu czystości i ocenę długoterminowych zmian jakości wód.

Tab.  Zmiany stanu czystości Noteci w latach 2005-2007

| Rzeka | Lata badań | Długość odcinków kontrolowanych w km | Wody- w % dł. kontrolowanego odcinka oraz długość odcinaka – o klasie jakości wody |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV klasa (niezadowalającej jakości) |
|  |  |  | % | km |
| Noteć | 2005 | 48,9 | 100 | 48,9 |
|  | 2006 | 48,9 | 100 | 48,9 |
|  | 2007 | 48,9 | 100 | 48,9 |

Z wyników przeprowadzonych badań wynika, iż wody Noteci odpowiadają IV klasie czystości tj. cechują się niezadowalającą jakością. Wskaźnikami o największych stężeniach były wartości węgla organicznego, podwyższone wskaźniki CHZT-Cr, chlorofilu ,,a’’ oraz zanieczyszczeń bakteriologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Zaopatrzenie ludności w wodę do picia

1) informacje na temat stanu sanitarnego urządzeń i instalacji wodociągowych oraz
indywidualnych ujęć wody i jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi

| Wyszczególnienie | Wodociągi o produkcji wody [m3/doba] |
| --- | --- |
|  | <100 | 100 - 1000 | 1000 - 10000 |
|  | 2007 rok | 2008 rok | 2007 rok | 2008 rok | 2007 rok | 2008 rok |
| Liczba wodociągów wg ewidencji | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba wodociągów skontrolowanych | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba wodociągów unieruchomionych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Wodociąg publiczny Drawiny

Wodociąg powstał na przełomie lat 70-80 w ramach budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Drawiny. Całość budowanego systemu oparto o istniejącą na terenie dawnej Roszarni hydroformię. Skład sieci wodociągowej: sieć wodociągowa przesyłowa od ujęcia wody do hydroforni wraz z uzbrojeniem, sieć wodociągowa rozdzielcza zasilająca odbiorców wody, ujęcie wody tj. 2 studnie głębinowe.

W okresie wcześniejszym w Drawinach funkcjonowały lokalne indywidualne studnie wiercone. Budowa centralnego systemu zaopatrzenia w wodę została podyktowana pogarszającą się jakością wód w studniach indywidualnych oraz budową budynków wielorodzinnych.

W 2007 r. wystawiono decyzję ze względu na przekroczenia związków żelaza
i manganu z terminem  do 31 grudnia 2008r. – wyegzekwowano.

Wodociąg lokalny Szkoły Podstawowej w Goszczanowie,

Goszczanowo, Ośrodek Wypoczynkowy „Gozdrew”

Wodę charakteryzuje podwyższona zawartość związków manganu;
ich stężenie oscyluje wokół 0,2 mg/l. Wystawiono decyzję z terminem realizacji obowiązku
obniżenia stężenia do końca 2008 roku. Termin ten jest skorelowany z terminem podłączenia
całej miejscowości do sieci wodociągu Jastrzębnik (gm. Santok).

Wodociąg lokalny, sezonowy - Grotów ZHP „Promieniści”- w 2008 roku został wyłączony z eksploatacji.

Wodociąg publiczny Modropole- w 2007 roku została wystawiona decyzja dot. przekroczeń fizyko-chemicznych – wyegzekwowano.

Wodociągi lokalne, sezonowe Lubiewo Merpol, Zagórze „UNITUR” w 2007 roku wystawiono decyzje dot. przekroczeń  fizyko-chemicznych- przekroczone wskaźniki: mangan (Lubiewo Merpol), żelazo i mangan (Zagórze „UNITUR”). Wodociąg lokalny, sezonowy- Zagórze „CENTRUM”- w 2008 roku został wyłączony z eksploatacji.

Wodociąg lokalny ,,Kappa” Drezdenko- w 2008 roku wystawiono 2 decyzje dotyczące przekroczeń wskaźnika fizyko – chemicznego ( Mn) – wyegzekwowano.

Wodociąg lokalny Gościm ORW -  w 2008 roku wystawiono dwie decyzje merytoryczne, jedna dot. przekroczenia wskaźników bakteriologicznych ( ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20C po 24 godz. inkubacji, ogólna liczba mikroorganizmów 
w 22±20C po 72 godz. inkubacji) – wyegzekwowano, druga  decyzja dot. przekroczeń wskaźnika fizyko – chemicznego ( Fe) – w trakcje realizacji.

W roku 2007 nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych wartości/stężeń parametrów zawartych w monitoringach przeglądowych.

W 2008 roku zanotowano przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości/stężenia parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych w ramach realizowanego monitoringu przeglądowego. Były to przekroczenia:

- mętności,

- barwy,

- związków żelaza, manganu przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów 
w tem. 36 i 22 0C.

Kąpieliska

Jakość wody w kąpieliskach odpowiadała wymaganiom sanitarnym i nadawała się do kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych.

Stan sanitarno- techniczny pomostów oraz czystość plaż kąpielisk i przyległych terenów nie budził

większych zastrzeżeń;

W latach 2007-2008 nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego objęte były 2 baseny kąpielowe:

- basen sezonowy w Goszczanowie- brak typowych szatni, rozbieralni 
i sanitariatów zlokalizowanych na terenie otoczenia basenu, ze względu na to, że osoby korzystające z basenu mieszkają na terenie ośrodka. W trakcie sezonu nie odnotowano przekroczeń jakości wody. Stan sanitarno – techniczny.

- basen całoroczny w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym w Gościmiu basen rehabilitacyjny, brak typowych szatni, rozbieralni, i sanitariatów, gdyż osoby korzystające z zabiegów mieszkają na terenie ośrodka. W trakcie sezonu nie odnotowano przekroczeń jakości wody. Stan sanitarno – techniczny dobry.

Nie wydano żadnych decyzji oraz zaleceń pokontrolnych.

##### Ochrona przed powodzią

W 2005 r. opracowany został „Gminny Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią”. Plan ten jest na bieżąco aktualizowany. Zawiera on m.in.:

- Ocenę zagrożenia powodziowego.

- Zakres działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek powodzi:

  - w fazie zapobiegania

  - w fazie przygotowania

  - w fazie reagowania

  - w fazie odbudowy.

- Procedury działania Zespołu.

- Zasady ogłaszania i odwoływania alarmu przeciwpowodziowego.

- Działanie Burmistrza przed ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego.

- Dane dotyczące ewakuacji ludności i zwierząt gospodarskich.

- Zestawienie sił i środków.

- Tab.  Zmiany stanu czystości Noteci w latach 2005-2007.

- Rejestr poziomu wody w rzece Noteć.

- Wykaz obiektów przeznaczonych do zakwater. ewakuowanej ludności.

- Wykaz obiektów przeznaczonych do zakwaterowania wojska.

- Wykaz lądowisk dla helikopterów.

- Wykaz punktów czerpania wody.

- Miejsca poboru piasku do likwidacji uszkodzonych wałów i wyrw.

- Wykaz punktów informowania ludności.

- Grafik dyżurów.

- Wzory dokumentów:

- siły i środki użyte w akcji przeciwpowodziowej

- apel o bezwzględnym nakazie ewakuacji

- zapotrzebowanie na siły i środki

- obwieszczenia o zakazie poruszania się po wałach p/powodziowych

- komunikat o zorganizowaniu pomocy

- zestawienie zniszczeń spowodowanych powodzią

Podsumowanie

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drezdenko jest podstawowym narzędziem polityki ekologicznej w gminie i powinien być aktualizowany w kolejnych latach. Oznacza to konieczność określenia  m.in. celów, priorytetów ekologicznych – zadań oraz sposobów ich wykonania w późniejszym czasie.

Istotnym elementem działań Gminy Drezdenko w dziedzinie ochrony środowiska jest ustalenie środowiskowych warunków zgody na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych.  W latach 2007-2008 wydano 30 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ( rok 2007 -22 decyzje, rok 2008 8 decyzji ).

Wydawane w tym przedmiocie decyzje są zabezpieczeniem założeń programu ochrony środowiska na płaszczyźnie wszystkich zadań ekologicznych.

W roku bieżącym przedstawiony zostanie  Radzie Miejskiej projekt Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2009-20012 który ustali priorytety w realizacji  poszczególnych zadań określonych z dziedziny ochrony środowiska.